LES STAGIAIRES

Le premier réseau professionnel des jeunes talents africains

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE DU MVP

Couche 1 — Lancement Cameroun : 7 modules + socle gratuit indispensable

Version 1.0 — Juillet 2026

Document stratégique et technique — confidentiel

# 0. Cadrage du MVP

Ce document traduit la feuille de route validée en un périmètre technique précis, directement exploitable par une équipe produit. Il reprend les exigences fonctionnelles déjà validées dans le BRD Volume I (Étapes 2 à 8), filtrées au strict périmètre MVP, et y ajoute le socle gratuit indispensable défini lors de nos échanges.

Règle de gouvernance du périmètre Aucun module autre que les 7 listés ci-dessous, et aucune fonctionnalité marquée « Phase 2 » ou « hors périmètre MVP », n'est développé avant que les seuils de preuve de la Couche 1 (3 000 à 5 000 profils jeunes actifs, 150 à 300 organisations, 30 à 50 conventions signées) ne soient atteints.

Les 7 modules du MVP

- 1. Authentification et gestion des comptes

- 2. Gestion des profils

- 3. LS-ID, Passeport Professionnel Africain et Digital Safe

- 4. Gestion des opportunités

- 5. Gestion des candidatures

- 6. Entreprises et organisations

- 7. Établissements d'enseignement

Plus le socle gratuit indispensable transversal (section 8), qui n'est pas un module séparé mais une exigence qui traverse les modules Profils, Candidatures et Communication de base.

# 1. Authentification et gestion des comptes

Objectif du module

Permettre à tout utilisateur de créer un compte unique et évolutif, vérifié par OTP, avec gestion sécurisée des mineurs et des rôles multiples.

Périmètre MVP

- Création de compte en français ou anglais

- Vérification du numéro de téléphone par OTP

- Génération automatique du LS-ID

- Gestion des comptes mineurs avec rattachement parental

- Rôles multiples sur un même compte (« casquettes »)

- Récupération sécurisée du mot de passe

- Export et suppression/désactivation du compte

Exigences fonctionnelles retenues pour le MVP

| ID | Exigence | Description |
| --- | --- | --- |
| FR-AUTH-001 | Création de compte | Créer un compte en français ou en anglais |
| FR-AUTH-002 | Vérification OTP | Vérifier le numéro de téléphone par code à usage unique |
| FR-AUTH-003 | Génération LS-ID | Générer automatiquement l'identifiant unique après validation |
| FR-AUTH-004 | Gestion des mineurs — compte restreint | Un utilisateur mineur peut créer un profil et explorer l'application immédiatement, en mode restreint, dès la saisie du numéro d'un parent/tuteur |
| FR-AUTH-004a | Consentement parental actif | Envoyer un SMS au parent/tuteur expliquant LES STAGIAIRES et ce que le mineur a renseigné, avec un lien ou code à valider activement — une notification passive ne suffit pas |
| FR-AUTH-004b | Déblocage progressif | Ne débloquer la candidature réelle, la signature de convention et le partage de documents du Digital Safe qu'après validation parentale confirmée |
| FR-AUTH-004c | Expiration de la demande | Signaler puis suspendre un compte mineur resté en attente de validation parentale au-delà de 30 jours |
| FR-AUTH-005 | Rôles multiples | Permettre plusieurs rôles (« casquettes ») sur un même compte |
| FR-AUTH-006 | Récupération de compte | Permettre la récupération sécurisée du mot de passe |
| FR-AUTH-007 | Historique des rôles | Conserver l'historique des changements de rôle |
| FR-AUTH-009 | Export des données | Permettre l'export des données personnelles |
| FR-AUTH-010 | Suppression du compte | Permettre la désactivation ou la suppression du compte |

Hors périmètre MVP (différé en Couche 2 / 3)

- Notification des connexions inhabituelles (FR-AUTH-008)

- Gestion avancée des appareils connectés (FR-AUTH-011)

- Authentification biométrique (FR-AUTH-012)

- Vérification de la pièce d'identité du parent/tuteur (le numéro de téléphone déclaré reste une limite connue et assumée du MVP, à renforcer en Couche 2 si le volume le justifie)

Critère d'acceptation du module

Un utilisateur peut créer un compte, être vérifié par OTP, recevoir son LS-ID. Un mineur peut créer un profil en mode restreint dès la saisie du contact d'un parent ; ce dernier reçoit un SMS de consentement actif ; sans validation, la candidature réelle, la signature de convention et le partage de documents restent bloqués, et le compte est signalé après 30 jours sans réponse — testé sur Android, iOS et Web.

# 2. Gestion des profils

Objectif du module

Permettre à chaque utilisateur de constituer un profil complet, évolutif selon ses « casquettes » (jeune, professionnel, employeur...), avec un CV vivant généré automatiquement.

Périmètre MVP

- Création et mise à jour des rubriques du profil

- Gestion des casquettes multiples

- Visibilité configurable par rubrique (privée, partagée, réseau, publique)

- Téléversement et classement de documents

- Génération automatique du CV Vivant et de la Carte Professionnelle Numérique

Exigences fonctionnelles retenues pour le MVP

| ID | Exigence | Description |
| --- | --- | --- |
| FR-PRO-001 | Créer/modifier le profil | Créer et mettre à jour les rubriques du profil |
| FR-PRO-002 | Gérer les casquettes | Activer, désactiver et basculer entre plusieurs casquettes |
| FR-PRO-003 | Gérer la visibilité | Configurer chaque rubrique comme privée, partagée, réseau ou publique |
| FR-PRO-004 | Ajouter des documents | Téléverser, classer, renommer et supprimer des documents autorisés |
| FR-PRO-006 | Gérer les langues | Renseigner les langues maîtrisées et leur niveau |
| FR-PRO-007 | Générer le CV | Générer automatiquement le CV Vivant à partir du profil |
| FR-PRO-008 | Générer la carte | Générer la Carte Professionnelle Numérique |
| FR-PRO-011 | Afficher les recommandations | Afficher les éléments de validation et de recommandation reçus |

Hors périmètre MVP (différé en Couche 2 / 3)

- Portfolio avancé et contrôles fins (module complet différé)

- Profil Vérifié multi-niveaux avancé

- Indice de Fiabilité du Profil complet (version simplifiée seulement en MVP)

Critère d'acceptation du module

Un jeune peut compléter son profil, activer une casquette, régler la visibilité d'une rubrique et générer un CV Vivant exploitable dans une candidature.

# 3. LS-ID, Passeport Professionnel Africain et Digital Safe

Objectif du module

Offrir à chaque utilisateur un coffre-fort numérique sécurisé pour ses documents professionnels, et un passeport professionnel dynamique et partageable.

Périmètre MVP

- Génération automatique du LS-ID

- Compilation automatique du Passeport à partir du profil

- Téléversement de documents avec métadonnées

- Partage sélectif avec expiration et révocation

- QR Code de partage et journal d'accès

Exigences fonctionnelles retenues pour le MVP

| ID | Exigence | Description |
| --- | --- | --- |
| FR-M3-001 | Génération LS-ID | Générer automatiquement l'identifiant unique après validation du compte |
| FR-M3-002 | Passeport dynamique | Compiler automatiquement les rubriques autorisées du profil |
| FR-M3-003 | Téléversement | Téléverser les formats autorisés et renseigner leurs métadonnées |
| FR-M3-004 | Versionnage | Conserver les versions successives selon la politique définie |
| FR-M3-005 | Partage sélectif | Choisir précisément les informations et documents partagés |
| FR-M3-006 | Expiration | Permettre l'expiration automatique d'un partage |
| FR-M3-007 | Révocation | Permettre la révocation manuelle d'un partage en cours |
| FR-M3-008 | QR Code | Générer un QR Code de partage sécurisé |
| FR-M3-009 | Journal d'accès | Journaliser les accès aux documents partagés |

Hors périmètre MVP (différé en Couche 2 / 3)

- Indice de Fiabilité du Profil (IFP) complet avec facteurs avancés

- Vérification documentaire automatisée par IA

- Accès étendu aux partenaires externes (API)

Critère d'acceptation du module

Un membre peut téléverser un document, le classer, le partager via QR Code avec expiration, et consulter le journal des accès à son Digital Safe.

# 4. Gestion des opportunités

Objectif du module

Permettre aux organisations de publier des offres de stage et aux candidats de les rechercher, avec priorité affichée aux opportunités locales.

Périmètre MVP

- Création et publication d'offres par les organisations autorisées

- Recherche multicritère (pays, ville, secteur, type)

- Consultation d'offres hors de sa ville avec préférence de mobilité

- Favoris, alertes et candidature spontanée

- Modération et cycle de vie de l'offre

Exigences fonctionnelles retenues pour le MVP

| ID | Exigence | Description |
| --- | --- | --- |
| FR-M4-001 | Création d'offre | Permettre à une organisation autorisée de créer et enregistrer un brouillon |
| FR-M4-002 | Publication | Publier une offre après les contrôles requis |
| FR-M4-003 | Recherche | Rechercher par pays, ville, secteur, type et critères principaux |
| FR-M4-004 | Consultation globale | Consulter des offres hors de sa ville ou de son pays |
| FR-M4-005 | Mobilité | Recueillir une préférence de mobilité, uniquement si pertinent |
| FR-M4-006 | Mineurs | Appliquer les règles spécifiques de mobilité pour les mineurs |
| FR-M4-009 | Favoris | Enregistrer une offre en favori ou dans une collection |
| FR-M4-010 | Alertes | Créer une alerte sur des critères de recherche |
| FR-M4-011 | Candidature spontanée | Permettre une candidature spontanée hors offre publiée |
| FR-M4-013 | Cycle de vie | Gérer le cycle de vie d'une offre (active, pourvue, expirée, signalée) |

Hors périmètre MVP (différé en Couche 2 / 3)

- Score de compatibilité avancé par IA

- Indice d'Attractivité des Organisations

- Statistiques avancées et tableau de bord prévisionnel

Critère d'acceptation du module

Une organisation peut publier une offre, un candidat peut la rechercher, la mettre en favori, créer une alerte et candidater — y compris hors de sa ville, avec les garde-fous mineurs actifs.

# 5. Gestion des candidatures

Objectif du module

Permettre un dépôt de candidature simple et réutilisable, un suivi clair du statut, et la formalisation de la convention de stage jusqu'à sa clôture.

Périmètre MVP

- Dossier de candidature préreempli à partir du profil

- Aperçu avant envoi et accusé de réception

- Suivi du statut par le candidat

- Traitement, entretien et décision côté organisation

- Convention de stage numérique et attestation de clôture

Exigences fonctionnelles retenues pour le MVP

| ID | Exigence | Description |
| --- | --- | --- |
| FR-M5-001 | Dossier préreempli | Préremplir une candidature à partir du profil et des documents autorisés |
| FR-M5-002 | Aperçu | Visualiser l'intégralité du dossier avant envoi |
| FR-M5-003 | Accusé de réception | Générer une confirmation et une référence de candidature |
| FR-M5-004 | Version figée | Conserver la version du dossier au moment de l'envoi |
| FR-M5-005 | Suivi | Consulter le statut et l'historique des actions principales |
| FR-M5-006 | Complément | Permettre à l'organisation de demander un document complémentaire |
| FR-M5-007 | Entretien | Proposer un entretien et permettre au candidat de confirmer ou reprogrammer |
| FR-M5-008 | Décision | Enregistrer la décision de l'organisation et déclencher la notification |
| FR-M5-009 | Retrait | Permettre au candidat de retirer sa candidature |
| FR-M5-010 | Candidature spontanée | Permettre le traitement d'une candidature spontanée |

Hors périmètre MVP (différé en Couche 2 / 3)

- Journal de stage avancé et points de suivi enrichis

- Statistiques et indicateurs avancés (plateforme/Observatoire)

- Rapport de stage structuré avec soutenance

Critère d'acceptation du module

Un candidat peut déposer un dossier préreempli, suivre son statut, être convoqué à un entretien, et une convention simple peut être générée jusqu'à l'attestation de fin de stage.

# 6. Entreprises et organisations

Objectif du module

Permettre à une organisation de créer un compte vérifié, gérer son équipe, publier des offres, suivre ses stagiaires et bâtir sa marque employeur.

Périmètre MVP

- Création de compte organisation avec ORG-ID

- Gestion des équipes et permissions

- Page publique et marque employeur

- Recrutement et suivi des candidatures

- Suivi des stagiaires et attestations

- Vitrine publique des partenaires ayant signé une convention

Exigences fonctionnelles retenues pour le MVP

| ID | Exigence | Description |
| --- | --- | --- |
| FR-ORG-001 | Création d'organisation | Créer un compte organisation et attribuer un ORG-ID |
| FR-ORG-002 | Équipe et permissions | Inviter des collaborateurs et définir leurs droits |
| FR-ORG-003 | Page publique | Gérer une page d'organisation et sa marque employeur |
| FR-ORG-004 | Recrutement | Publier des offres et traiter les candidatures |
| FR-ORG-005 | Suivi des stages | Suivre le déroulement des stages en cours |
| FR-ORG-006 | Attestation | Générer une attestation numérique et une recommandation |
| FR-ORG-008 | Calendrier | Gérer le calendrier des stages de l'organisation |
| FR-ORG-013 | Vitrine des partenaires signés | Afficher publiquement la liste des entreprises, organismes et établissements ayant signé une convention de partenariat, avec logo, nom, secteur et date de signature — élément de crédibilité pour les futurs investisseurs et partenaires |

Hors périmètre MVP (différé en Couche 2 / 3)

- Talent Pipeline avancé (FR-ORG-007)

- Service d'Accompagnement aux Opportunités multi-canaux complet (FR-ORG-010/011)

- Indice d'Attractivité des Organisations et statistiques avancées

Critère d'acceptation du module

Une organisation peut créer son compte vérifié, publier une offre, gérer une candidature de bout en bout, délivrer une attestation de stage, et apparaître dans la vitrine publique des partenaires signés dès que sa convention est active.

# 7. Établissements d'enseignement

Objectif du module

Permettre à un établissement de rattacher ses apprenants, suivre leurs stages et conventions, et mesurer son propre indicateur d'insertion.

Périmètre MVP

- Création de compte établissement avec EDU-ID

- Rattachement et vérification des apprenants

- Gestion des campagnes et périodes de stage

- Suivi des conventions et rapports

- Répertoire des entreprises partenaires

Exigences fonctionnelles retenues pour le MVP

| ID | Exigence | Description |
| --- | --- | --- |
| EDU-FR-001 | Création de compte | Créer un compte établissement |
| EDU-FR-002 | Attribution EDU-ID | Attribuer un identifiant EDU-ID unique |
| EDU-FR-003 | Utilisateurs internes | Gérer plusieurs utilisateurs internes et leurs rôles |
| EDU-FR-004 | Rattachement des apprenants | Rattacher et vérifier les apprenants de l'établissement |
| EDU-FR-005 | Campagnes de stage | Gérer les campagnes et périodes de stage |
| EDU-FR-006 | Conventions | Préparer et suivre les conventions de stage |
| EDU-FR-007 | Rapports | Permettre le dépôt, la correction et la validation des rapports |
| EDU-FR-008 | Tableaux de bord | Produire des tableaux de bord d'insertion |
| EDU-FR-009 | Répertoire entreprises | Gérer le répertoire des entreprises partenaires |
| EDU-FR-011 | Journalisation | Journaliser les actions sensibles |

Hors périmètre MVP (différé en Couche 2 / 3)

- Conseil pédagogique intelligent par IA

- Indicateur d'Employabilité des Établissements avancé

- Réseau Diplômés Ambassadeurs / Alumni

Critère d'acceptation du module

Un établissement peut créer son compte, rattacher ses apprenants, suivre une convention de stage et produire un tableau de bord d'insertion basique.

# 8. Socle gratuit indispensable (transversal)

Objectif

Garantir qu'aucun jeune ne soit bloqué faute de savoir rédiger sa candidature, faute de nouvelles sur son dossier, ou faute de réponse à une question simple — condition de la confiance recherchée en Couche 1, avant toute monétisation.

Exigences fonctionnelles nouvelles (à spécifier, non présentes telles quelles dans le BRD initial)

| ID | Exigence | Description |
| --- | --- | --- |
| FR-FREE-001 | Assistant CV basique | Générer un CV à partir de 5 à 6 questions guidées et du profil déjà rempli, gratuit, illimité |
| FR-FREE-002 | Assistant lettre basique | Générer une lettre de motivation simple à partir du profil et de l'offre visée, gratuite, illimitée |
| FR-FREE-003 | Notification de statut | Notifier automatiquement tout changement de statut de candidature (reçue, en cours, acceptée, refusée) |
| FR-FREE-004 | Alerte nouvelle offre | Notifier une nouvelle offre correspondant aux critères du profil |
| FR-FREE-005 | FAQ / assistant 24/7 | Répondre instantanément aux questions courantes (comment candidater, que faire sans réponse, etc.) |

Hors périmètre MVP

- Relecture humaine personnalisée du CV/lettre (réservée à PROTECT/PRO)

- Coaching d'entretien en visio avec un conseiller réel (réservé à PROTECT/PRO)

- Escalade juridique formelle (réservée à PROTECT/PRO, avec orientation vers un professionnel du droit)

Critère d'acceptation

Un jeune sans aucune expérience de rédaction peut, sans payer, produire un CV et une lettre exploitables, recevoir une notification à chaque étape de sa candidature, et obtenir une réponse immédiate à une question courante.

# 9. Exigences non fonctionnelles transverses

- Compatibilité Android, iOS et Web pour l'ensemble des 7 modules.

- Parcours compréhensible par un utilisateur peu familier du numérique (principe de simplicité).

- Temps de réponse compatible avec une connexion mobile de qualité moyenne.

- Aucun mot de passe ni code de vérification stocké en clair.

- Mode allégé en consommation de données pour les zones à connectivité limitée.

- Support du français et de l'anglais dès le MVP.

# 10. Rappel — hors périmètre MVP au niveau global

Sans revenir sur le détail module par module ci-dessus, restent explicitement exclus du MVP : intelligence artificielle avancée (au-delà des trois briques du socle gratuit), mentorat, réseau académique et partenariats de formation, communication/messagerie enrichie, mentorat et réseau alumni, emploi/carrière avancé, entrepreneuriat, observatoire de l'employabilité, ambassadeurs/parrainage, événements/summit, interopérabilité API, et tout module de gouvernance panafricaine. Ces éléments restent documentés et prêts, mais gelés jusqu'à validation de la Couche 1.

# 11. Critères d'acceptation globaux du MVP

- Un jeune peut s'inscrire, compléter son profil, rechercher une offre, candidater avec l'aide du socle gratuit, être notifié à chaque étape, et signer une convention de stage — sans jamais payer.

- Une entreprise peut créer un compte vérifié, publier une offre, traiter une candidature et délivrer une attestation de stage.

- Un établissement peut rattacher ses apprenants, suivre une convention et produire un tableau de bord d'insertion basique.

- Un visiteur ou un investisseur peut consulter, sans se connecter, une page publique listant les entreprises, organismes et établissements partenaires ayant signé une convention — preuve visible du sérieux et de la traction du projet.

- Aucune fonctionnalité hors des 7 modules et du socle gratuit n'est accessible dans cette version.

# 12. Prochaine étape suggérée

Ce cahier des charges est prêt à être transmis à une équipe technique pour chiffrage (temps de développement, choix d'architecture, devis IA pour le socle gratuit). Il peut aussi servir de base à un cahier des charges visuel (maquettes des écrans principaux) si vous souhaitez avancer sur l'expérience utilisateur avant le développement.